ПРОЄКТ
[image: image1.jpg]



УКРАЇНА

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____ СЕСІЯ VIІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _________/___-2026
від ____________ 2026 року
                                                               м. Заставна

Про виконання Програми 

благоустрою та дорожнього фонду

Заставнівської міської територіальної громади 

за 2023-2025 роки 

Заслухавши звіт про виконання Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади за 2023-2025 роки, керуючись статтями 25, 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії від 07.12.2022 року №485/32-2022 «Про затвердження Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» (зі змінами), міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади за 2023-2025 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.
Міський голова                                                                     Василь РАДИШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ____ сесії VIII скликання

Заставнівської міської ради

від _____2026 року № _______

Звіт про виконання Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади за 2023 - 2025 роки.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги». 

Головним розпорядником коштів Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки (далі Програма), затвердженої рішенням сесії від 07.12.2022 року №485/32-2022 «Про затвердження Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки» (зі змінами) є Заставнівська міська рада. Відповідальними виконавцями Програми є Заставнівська міська рада та одержувач бюджетних коштів КП ЗМР «Благоустрій плюс».

Реалізація заходів Програми дала можливість забезпечити впорядкування та утримання в належному санітарному стані територіальної громади, реалізувати комплекс заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних закладів, очищення та озеленення територій, створення оптимальних умов побуту та відпочинку населення, проведення поточного та капітального ремонту доріг. 


На виконання завдань і заходів Програми протягом 2023-2025 років з бюджету міської територіальної громади, з урахуванням змін передбачено 31 053 600,00 грн, касові видатки склали 29 492 687,89 грн.

	Протягом 2023 року обсяг видатків на фінансування заходів Програми передбачений в сумі 11 315 400,00 грн, профінансовано видатки в сумі 9 990 843,54 грн, в тому числі:
По Заставнівській міській раді (головний розпорядник коштів) відповідно до заходів Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, передбачено кошти для поточного та капітального ремонту доріг в сумі 4 180 600,00 грн, профінансовано – в сумі 3 311 082,68 грн. Профінансовано послуги з поточного ремонту та дрібного поточного ремонту вулиць та доріг комунальної власності на суму 1 812 543,45 грн, а саме: 

Гравійних та не асфальтованих доріг:

вул. Франка, провул. Франка, вул. Грушевського, вул. Стуса – 194733,00 грн, провул. Стуса, вул. Івасюка, вул. Січових Стрільців, вул. Української, вул. Дністровської, вул. Квіткової, вул. М. Вербицького, вул. Зеленої, вул. Волонтерської, вул. Гоголя – 191799,00 грн, вул. Нагірна, провул. Нагірний, вул. Драгоманова, вул. Довбуша, вул. Дорошенка, вул. Чередниченка, вул.  Яворницького, вул. Сарани, провул. Сарани, вул. Павлюка, вул. Садової, вул. Б. Хмельницького – 196201,00 грн; вул. Севастопольська, провул. Севастопольський, 1 провул. Севастопольський, 2 провул. Севастопольський – 58694,00 грн, вул. М.Макаренка, вул. Ужгородська, вул. Ярошинської, вул. Героїв Крут, вул. Героїв України, вул. Буковинська, вул. Паркова, вул. Дунаєвського, вул. 28-Червня, вул. Горіхова – 195845,00 грн, вул. Молдавська, вул. Стрийська, вул. Надрічна, вул. Королькова, вул. Хотинського повстання, вул. Ювілейна, вул. Шевченка, вул. 400-річчя Заставни, вул. Яремчука, вул. Сагайдачного, вул. П. Орлика, вул. Огієнка – 191589,00 грн, вул. І. Миколайчука, вул. Буковинське Віче, вул. Полтавська, 1 провул. Полтавський, 2 провул. Полтавський, вул. Миру, вул. Привокзальна, вул. Ліни Костенко, вул. Шеленка, вул. Полуботка, провул. Спортивний, вул. Прутська – 189074,00 грн, вул. Лесі Українки в с. Малий Кучурів – 9434,00 грн, вул. Є.Ліпецького, вул. Молодіжна, вул. Юрковецької в с. Вербівці – 135201,00 грн;

Поточний дрібний ямковий ремонт («плювачки») асфальтованих доріг здійснено по таких об’єктах дорожньої інфраструктури:

вул. Самоврядування – 64015,54 грн, вул. Незалежності – 126404,46 грн, вул. Кіцманська – 59675,58 грн, вул. Бажанського – 199877,87 грн.

Профінансовано послуги з капітального ремонту частини вул. Самоврядування від будинку №2 до перехрестя з вул. Бажанського з елементами благоустрою в м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області на суму 1 498 539,23 грн. Дані кошти спрямовані для оплати вартості проведення експертизи кошторисної документації по «Капітальному ремонту частини вул. Самоврядування від будинку №2 до перехрестя з вул. Бажанського з елементами благоустрою в м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області» ТОВ «Експертиза МВК» в сумі 4272,00 грн, виготовлення кошторисної документації об’єкту «Капітальний ремонт частини вул. Самоврядування від будинку №2 до перехрестя з вул. Бажанського з елементами благоустрою в м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області» ФОПу Круподьорову О.П. – 5340,00 грн, оплачена вартість виконаних робіт по «Капітальному ремонту частини вул. Самоврядування від будинку №2 до перехрестя з вул. Бажанського з елементами благоустрою в м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області» ТОВ «Зелендорбуду» – 1470825,23 грн та послуги технагляду по об’єкту ФОПу Шустрову В.М. – 18102,00 грн.
По КП ЗМР «Благоустрій плюс» (одержувач бюджетних коштів) - відповідно до заходів Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, передбачено кошти в сумі 7 134 800,00 грн, освоєно – 6 679 760,86 грн. Протягом 2023 року здійснено часткове облаштування території парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Заставнівський» – 186 922,45 грн, придорожньої території по вул. Самоврядування – 37 869,80 грн, облаштування території кладовищ № 1 та 3 – 55 299,50 грн, проведено поточний ремонт та облаштування території біля пам’ятного знаку ліквідаторам та потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС – 6 845,79 грн, облаштування тротуару по вул. Незалежності та вул. Грушевського, пішохідних переходів – 129 910,75 грн, облаштування пандуса біля міської ради – 13 060,40 грн, поточний ремонт пам’ятника с. Малий Кучурів – 11 764,00 грн, придбано пально-мастильних матеріалів – 557 026,00 грн, спецодягу (куртки зимові) – 42 020,00 грн, інвентарю, запасних частин, електроматеріалів та інших матеріальних цінностей – 533 681,31 грн, сплачено вартість електроенергії (вуличне освітлення) – 314 166,52 грн за 42 054 кВт*год, послуги нанесення дорожньої розмітки – 120 589,78 грн.
Підприємство забезпечує щоденне прибирання вулиць, скверів та площ міста Заставна, сіл Вербівці та Малий Кучурів площею 950 м2, проведення санітарної очистки дерев в парках площею 8,9 га, замінено 670 ламп на енергозберігаючі, 1070 метрів самонесучого ізольованого проводу, 156 патронів, 17 вуличних світильників, 11 кріплень до світильників, проведено заходи з утримання трьох кладовищ загальною площею 6,7 га, закуплено 36,7 м. кв. бруківки та бордюрів 428 м. п., для забезпечення послуг з благоустрою територіальної громади, виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам благоустрою – 4 670 604,56 грн. (30,5 штатних одиниць).

Протягом 2024 року обсяг видатків на фінансування заходів Програми передбачений в сумі 9 755 000,00 грн, профінансовано видатки в сумі 9 754 887,02 грн 
По КП ЗМР «Благоустрій плюс» (одержувач бюджетних коштів) було здійснено облаштування тротуару по вул. Бажанського (навпроти Свято-Миколаївської церкви) – 82 537,00 грн, Стели пам’яті загиблих героїв - 108 658,41 грн, експлуатаційне утримання центральної площі в м. Заставна (побілка квітників, фонтанів, фарбування лавок) – 10 424,20 грн, облаштування тротуару бруківкою по вул. Січових Стрільців – 51 992,22 грн та біля пам’ятника Афганцям та пам’ятного хреста учасників АТО по вул. Самоврядування – 89 387,74 грн, поточний ремонт знаку “Заставна” – 2470,00 грн. Закуплено сіль для підсипки доріг (43 200,00 грн), замінено непридатні запасні частини в автомобілі ГАЗ-53 та тракторах Т-25 та ДТ-75 на суму 124 227,84 грн, закуплено запчастини до бензопил та мотококіс на 78 084,00 грн, для безперебійної роботи техніки та обладнання закупили пально-мастильні матеріали на 585 695,00 грн. Для усунення недоліків в роботі вуличного освітлення використано 144 984,00 грн для закупівлі проводів, електроламп та світильників та сплачено 343 626,76 грн за 39 986 кВт*год Також закуплено 440 штук мітл, 260 пар рукавиць, пакетів для сміття та інвентар в сумі 94 295,78 грн, комплектуючі вироби та фарби на суму 995,00 грн, косильна струна на суму 9477,00 грн, 17 дорожніх знаків на суму 32 139,00 грн. Для облаштування Стели пам’яті загиблих героїв по вул. Чорновола профінансовано 8 – метровий флагшток для прапора в сумі 17 500,00 грн. Також закуплено 6-метровий флагшток на суму 8500,00 грн для встановлення на кладовищі № 3 на Алеї загиблих героїв. Для забезпечення послуг з благоустрою територіальної громади виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам благоустрою – 5 182 948,62 грн (30,5 штатних одиниць).

На утримання доріг комунальної власності та їхній поточний ремонт було використано 2 743 744,45 грн із 2 743 800 грн запланованих.

Відремонтовані такі гравійні та не асфальтовані дороги на суму 944 927,00 грн, зокрема вул. Б. Хмельницького, Миколайчука, Шевченка, Павлюка, Полтавська, Ужгородська, Надгірна, Ярошинської, провул. Севастопольської, Українська, Івасюка, Севастопольсьська, Миру, Сарани, Дорошенка, Молдавська, Буковинська, Надрічна, Огієнка, Королькова, Привокзальна, Буковинського Віче, М.Вербицького, 400-річчя Заставни, Хотинського Повстання в м.Заставна, провул. Шкільний с.Малий Кучурів та вул.Молодіжна с.Вербівці.

Поточний дрібний ямковий ремонт («плювачки») асфальтованих доріг здійснено на суму 1 598 832 грн по вул. Бажанського, В.Турецького, 1 провул. Грушевського, Галицького, Кіцманській, Спортивній, Незалежності, Транспортній, Самоврядування, Стуса, Чорновола, Квіткова, І.Франка, Волонтерська, Дністровська, Л.Кобилиці, Січових Стрільців, Коцюбинського. 

Також профінансовані послуги поточного ремонту (нанесення дорожньої розмітки) в м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області на суму 199 985,45 грн.

У 2025 році обсяг видатків на фінансування заходів Програми передбачений в сумі 9 983 200,00 грн, профінансовано видатки в сумі 9 746 957,33 грн. 

По КП ЗМР «Благоустрій плюс» (одержувач бюджетних коштів) протягом 2025 року було закуплено пальне на суму 633 770,20 грн, запчастини до бензопил та мотокіс на суму 25 808,00 грн, 255 упаковок пакетів для сміття вартістю 27 930,00 грн, запчастини до тракторів на суму 41 668,00 грн, принтер Canon MF 3010 у сумі 12 399,00 грн. Були використані матеріали для облаштування кладовища 5415,00 грн, для придбання електроматеріалів – 53 475,00 грн, на придбання інвентарю – 46 724,00 грн, придбання матеріалів на ремонт дитячого майданчика – 1170,00 грн, для придбання пально-мастильних матеріалів 26 158,00 грн, на косильну струну 4660,00 грн. Також закуплено наконечники «тризуб» до флагштоків та прапорів в кількості 30 штук на суму 6000,00 грн, замінені фоторамки до Стели пам’яті загиблих героїв – 16 500,00 грн, фарби для оновлення розмітки на суму 38 840,00 грн, знаки дорожні в сумі 25 858,00 грн, будівельні матеріали – 43 438,31 грн, закуплено вінки – 4250,00 грн, пісок в кількості 50 т для утримання зимових доріг на суму 36 000,00 грн. У квітні та жовтні при ремонті вантажного автомобіля ГАЗ-53 використано запчастини в сумі 8615,00 грн. Для прикрашання новорічної ялинки на центральній площі було придбано 12 вуличних гірлянд на суму 10 000,00 грн. Загалом матеріалів закуплено на суму 1 068 678,51 грн. 

На експлуатаційне утримання доріг громади (поточний ямковий ремонт, грейдерування, щебенювання, нанесення дорожньої розмітки) у 2025 році було освоєно 2 781 658,83 грн при уточненому плані 2 782 655 грн., а саме: 

 - грейдерування та щебенювання гравійних та не асфальтованих доріг по вул. Грушевського, І.Франка, Зелена, Сарани, Садова, Полуботка, Січових Стрільців, Б. Хмельницького, Буковинська, Українська, Яремчука, Федьковича, Севастопольська у м.Заставна, вул. Шкільна та М.Спинула с. Малий Кучурів, вул. Молодіжна та Є.Ліпецького с.Вербівці на загальну суму 1 719 785,64 грн;

 - поточний дрібний ямковий ремонт («плювачки») асфальтованих доріг вул.Незалежності, Самоврядування, Чорновола, Січових Стрільців, Дністровська, Л.Кобилиці, Бажанського, Галицького, Спортивна, Кіцманська, Самоврядування у м.Заставна на загальну суму 861 952,60 грн ;

- послуги по поточному ремонту (нанесенню дорожньої розмітки) в м.Заставна Чернівецького району Чернівецької області на суму 199 920,59 грн.

За 2025 рік видатки на освітлення вулиць територіальної громади склали 396 169,84 грн (40 175 кВт*год), для забезпечення послуг з благоустрою територіальної громади виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам благоустрою – 5 448 800,15 грн (30,5 штатних одиниць).

На здійснення заходів із землеустрою відповідно до заходів Програми у 2025 році передбачено асигнування в сумі 283 500,00 грн, профінансовані видатки у сумі 51 650,00 грн. Відповідно сплачено за такі послуги: топографо-геодезичні роботи із складанням топоплану кладовища в м.Заставна – 14 150,00 грн, виготовлення проекту землеустрою на кладовище с.Малий Кучурів – 9000,00 грн, інженерно-геологічне вишукування на кладовище м.Заставна – 28 500,00 грн.


	

	
	

	
	

	
	

	
	


Секретар ради                                                                     Руслан ЛЕВАНІН
